# 工作周报

李小慧(php)

2018.8.20.-2018.8.24

工作内容总结：

1. 协助测试部测试供应链金融项目；
2. 部门内部过了app2.5.0版本需求原型，并总结提出逻辑不通问题；
3. 分解完任务后，开发部首次开了一次需求预对接会议，参与人员还包括了产品。会议效果很不好，会议上产品当场在讨论解决原型上出现的问题，很浪费大家时间，建议下次就只由开发人员参与会议，有问题就总结归档；
4. 根据禅道上各组员分解的任务估计了开发时间并且协助大家进入开发；
5. 据统计，2.5.0接口开发，客户端长租房模块已完成有大概有50%，其他零散优化已完成有80%，后台已完成大概45%。后端开发进度和预计相差无几。👏👏❀